## Slide 1: 2月份项目已完成
序号 | 需求 | 模块
1 | 电子传真智能化附加 | 订单-合同
2 | 订单执行里面 订单退回 把退回原因都加上 | 订单-合同
3 | 自提客户指定、送到场景下转车号 | 订单-发货
4 | 物流转车号手机端 | 订单-物流
5 | 纺投固定利息收费规则系统设定及另外两个小改动 | 邦帮贷
6 | 上实邦帮贷收费设定电子传真智能化附加 | 邦帮贷

## Slide 2: 2月份未完成
序号 | 需求 | 模块
1 | 中转订单可以实现多次关联 | 订单-发货

## Slide 3: 3月份计划
序号 | 需求 | 工作量
1 | 工厂合同供方待签时进行传真认领可以修改合同号、合同状态 | 预计3人日
2 | 订单调整单1.多提将新订单发送给物流 2.少提告知物流系统将未提减少 | 预计2.5人日
3 | 会员收货地址按省、市、区、地址进行维护 | 预计4人日
4 | 物流换车辆承运，需要重新制作提货函转车号 物流安排车辆，因车辆无法到达，需要取消车号 | 预计6人日
5 | 客户指定物流（未知物流），可以录多个车号 | 预计4人日
6 | 君方、上实线上付保证金 | 预计3人日
7 | 中转订单可以实现多次关联 | 预计21人日